

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | *Realizamos toda la fase 1 de documentación, además de terminar toda la fase de diseño tanto de mockups como arquitectura y base de datos, se empezó a desarrollar cada vista de los usuarios, además de en conjunto el plan de pruebas. Actualmente nos encontramos desarrollando el módulo de inicio de sesión, tanto la vista general como la lógica..* |
| --- | --- |
| Objetivos | *De momento nuestros objetivos sigue de la misma manera no han cambiado* |
| Metodología | *Seguimos con la metodología incremental.* |
| Evidencias de avance | *Como evidencias tenemos toda la parte de documentación del proyecto, además de la parte de diseño de este mismo, además de las vistas de todos los usuarios solo en parte visual nada lógico donde ahí podemos sacar fotos para evidenciar eso, además del inicio del plan de pruebas donde cada módulo se irá probando una vez que esté terminado, tenemos nuestro proyecto subido a github donde trabajamos en conjunto haciendo commits cada vez que una vista esté lista.*  *1.Acta de constitución*  *2. Identificación de interesados. (Matriz de interesados)*  *3. PLan de proyectos*  *4. EDT*  *5. Diccionario EDT*  *6 Casos de uso*  *7. Carta Gantt*  *8. Documento de Requerimiento*  *9. Mockups de interfaz.*  *10. Modelo de arquitectura de software. (Documento de arquitectura de software)*  *11. Modelado de la base de datos. (MER)*  *En tema de programación según CARTA GANTT.*  *12. Diseño de interfaces iniciales.* |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo**  Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.  Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Las competencias usadas son:*  *La gestión de proyectos, programación, administración de base de datos, ciberseguridad. Pruebas de certificación.* | *Documentación inicial*  *UI/UX*  *Construcción de arquitectura y base de datos*  *Acceso y seguridad*  *Ingreso y recepción*  *Operación de taller*  *Repuestos e inventario*  *Supervisión y reportes*  *Administración y control documental*  *Integración y hardening*  *Plan de pruebas*  *Ejecución y validación de pruebas*  *Elaboración de documentación técnica*  *elaboración de manual de usuario y administrador*  *Elaboración del informe final del proyecto* | *Actualmente en recursos no necesitamos nada ya que solo hemos estado ocupando cosas open source* | *Documentación inicial (01-09-25 / 15-09-25)*  *UI/UX (16-09-25 / 19-09-25)*  *Construcción de arquitectura y base de datos (20-09-25 / 23-09-25)*  *Acceso y seguridad (24-09-25 / 29-09-25)*  *Ingreso y recepción (30-09-25 / 09-10-25).* | *En este caso los dos somos responsables de realizar las actividades.* | *Hasta el momento una de las dificultades es el poco conocimiento en el framework de laravel, que nos ha dificultado el avance esperado y como facilitador es la buena comunicación que tenemos como equipo.* | *Documentación inicial (Completado)*  *UI/UX (Completada)*  *Construcción de arquitectura y base de datos (Completada)*  *Acceso y seguridad (Con retraso)*  *Ingreso y recepción (No iniciado)* | *NO APLICA* |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*  Actualmente para nosotros el factor que nos ha facilitado en la programación es la base entregada por Duoc UC, además de que al realizar una correcta carta Gantt, tenemos una buena base para continuar lo programado. Lo que actualmente ha dificultado el desarrollo del plan sería la nueva tecnología que hemos optado por desarrollar PHP, debido a que es un nuevo lenguaje para nosotros.Además del poco tiempo y el cansancio que nos produce estar en nuestra práctica profesional donde nos queda poco tiempo en el día para poder desarrollarlo. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste.*  *En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*  *Actualmente no hemos realizado ningún tipo de modificación, ya que gracias a la buena comunicación entre las partes, el compromiso constante y una documentación clara y actualizada, no ha sido necesario realizar ajustes ni eliminar ningún elemento. Estos factores han permitido que el proceso se mantenga estable y eficiente hasta el momento.* |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que* ***no hayas iniciado actividades o estén retrasadas*** *de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*  *Según nuestra planificación de carta gantt tenemos 6 tareas en la fase de programación la cual no hemos hecho tanto por el nuevo framework que estamos usando siendo este laravel.*  *Las tareas que estamos con retraso son*  *Implementación del módulo de autenticación de usuarios*  *Desarrollo de funcionalidad de recuperación de credenciales*  *gestion y administracion de roles y usuarios*  *Implementación del formulario para agendamiento de horas*  *Desarrollo de formulario de registro de ingreso de vehículos*  *Diseño de módulo de bitácora de ingreso y salida de vehículos*  *La estrategia que usaremos será la de trabajar mucho en conjunta ya que no queda de otra por el poco tiempo que tenemos por temas de prácticas .* |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)