# Informe de Ejecución de Pruebas – La Flota Pepsiman

Fecha: 11-11-2025

Versión del sistema: Entorno QA

Responsable: Miguel Fazio, Benjamin Riquelme

Introducción

Este informe presenta la ejecución práctica de las pruebas planificadas en el Plan de Pruebas del proyecto “La Flota Pepsiman”.

El objetivo es verificar que los módulos del sistema web cumplan con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos, garantizando su correcto funcionamiento antes del despliegue final.

Las pruebas se realizaron en entorno local (Laravel + MySQL) bajo los navegadores Chrome y Edge, utilizando datos de prueba definidos previamente.

Cada caso fue ejecutado siguiendo los criterios de aceptación del plan, registrando los resultados obtenidos y evidencia visual del comportamiento del sistema.

Requerimientos Funcionales

Módulo: Autenticación y roles

F-01: Login válido/ inválido (credenciales correctas/incorrectas).

- Objetivo: Verificar que el sistema permita el inicio de sesión con credenciales válidas y rechace credenciales incorrectas mostrando el mensaje correspondiente.

- Precondiciones: Usuario registrado con rol Administrador.

- Pasos:

  - Ingresar usuario y contraseña válidos.

Presionar botón: “Iniciar sesión”

Observar resultado.

Repetir el proceso con credenciales inválidas.

- Resultado esperado:

  - Con credenciales válidas → redirección al panel principal del rol correspondiente.

  - Con credenciales inválidas → mensaje “Credenciales inválidas” y sin acceso.

- Resultado obtenido:

  - La vista se ve bien, ingresa el usuario y cuando las credenciales son incorrectas, no deja entrar.

  - No indica el mensaje de “Credenciales inválidas” CORREGIDO

- Evidencia:

  - Adjuntada como video.

F-02: Bloqueo temporal tras N intentos fallidos (throttle).

- Objetivo: Comprobar que, tras varios intentos de inicio de sesión fallidos consecutivos, el sistema bloquee temporalmente el acceso según la configuración del middleware ThrottleRequests.

- Precondiciones:

  - Configuración de seguridad habilitada (throttle:login en rutas de autenticación).

  - Usuario existente en la base de datos.

- Pasos:

  - Intentar iniciar sesión con contraseña incorrecta más de 5 veces consecutivas.

  - Observar el mensaje mostrado después del último intento.

  - Esperar el tiempo de bloqueo definido (1 minuto) e intentar nuevamente.

- Resultado esperado:

  - Tras los intentos fallidos → mensaje tipo “Demasiados intentos fallidos, intente nuevamente en 60 segundos.”

  - Después del periodo → login permitido nuevamente con credenciales correctas.

- Resultado obtenido:

  - Después de 5 intentos, indica error 429 por muchos intentos fallidos.

  - Después del minuto, no redirige la vista. RESUELTO

- Evidencia:

  - Adjuntada como video.

F-03: Accesos por rol (Administrador/Jefe/Mecánico/Chofer) — sólo ve lo permitido.

- Objetivo: Validar que cada usuario solo pueda acceder a las secciones que le corresponden según su rol, y que los menús y permisos se adapten correctamente.

- Precondiciones:

  - Usuarios creados con roles distintos (por ejemplo, administrador y jefe de taller).

  - Sistema con middleware de autorización (Auth, Policies, Gates) correctamente implementado.

- Pasos:

  - Iniciar sesión como cada rol disponible.

  - Revisar las opciones visibles en el menú principal.

  - Intentar acceder manualmente a rutas de otros roles (por ejemplo, /administrador, /chofer).

- Resultado esperado:

  - Cada usuario ve únicamente las funciones habilitadas para su rol.

  - Los intentos de acceso a secciones no autorizadas devuelven 403 Forbidden.

- Resultado obtenido:

  - El administrador puede ingresar a cualquier perfil que desee, tal como debería ser.

  - Chofer, no puede entrar a otras vistas, es redireccionado correctamente.

- Evidencia:

  - Adjuntada como video.

F-04: Acceso directo por URL a recursos de otro rol → 403 / redirección.

- Objetivo: Comprobar que el sistema bloquee el acceso directo mediante URL a recursos o vistas de otros roles, incluso si el usuario conoce la dirección.

- Precondiciones:

  - Sesión activa con un rol limitado (por ejemplo, jefe de taller).

  - Existencia de rutas protegidas por políticas o middleware de autorización.

- Pasos:

  - Iniciar sesión con un rol restringido.

  - Ingresar manualmente en la barra del navegador una URL de otro rol (por ejemplo /administrador).

  - Observar el comportamiento del sistema.

- Resultado esperado:

  - El sistema muestra error 403 Forbidden.

  - No se muestra información de otro usuario o módulo no autorizado.

- Resultado obtenido:

  - El sistema muestra error 403 Forbidden.

  - No se muestra información de otro usuario o módulo no autorizado.

- Evidencia:

  - Adjuntada como video.

F-05: Cierre de sesión elimina sesión y tokens.

- Objetivo:Verificar que al cerrar sesión, el sistema invalide completamente la sesión activa y elimine los tokens o cookies asociadas, evitando acceso posterior sin volver a iniciar sesión.

- Precondiciones:

  - Usuario registrado en la base de datos.

  - Middleware auth activo en las rutas protegidas.

- Pasos:

  - Iniciar sesión con cualquier usuario.

  - Hacer clic en el botón “Cerrar sesión”.

  - Intentar regresar a una URL protegida (por ejemplo /dashboard) sin volver a iniciar sesión.

  - Revisar si se mantiene la sesión.

- Resultado esperado:

  - La sesión se cierra correctamente y se redirige al formulario de inicio de sesión.

  - No es posible acceder a páginas protegidas sin autenticarse nuevamente.

- Evidencia:

  - Adjuntada como video.

Módulo: Agendas

F-06: Crear cita con fecha/hora/camión válidos → se registra y aparece en agenda.

- Objetivo: Verificar que el sistema permite crear una cita correctamente cuando se ingresan datos válidos (fecha, hora y camión), registrando la reserva en la base de datos y mostrando el evento en la agenda.

- Precondiciones:

  - Usuario autenticado con rol autorizado (en este caso, Chofer).

  - El vehículo asociado existe en la base de datos.

  - Hay disponibilidad horaria en el calendario.

- Pasos:

  - Ingresar al módulo Agenda de horas.

  - Seleccionar una fecha y hora disponibles.
Elegir el vehículo correspondiente.

  - Confirmar la creación de la cita.

  - Verificar que la cita aparezca reflejada en pantalla.

- Resultado esperado:

  - El sistema registra correctamente la cita.

  - La cita aparece visible en el calendario (interfaz o lista de reservas).

  - Se muestra mensaje de confirmación o alerta “Cita creada exitosamente”.

- Resultado obtenido:

  - El sistema registra correctamente la cita.

  - La cita aparece visible en el calendario (interfaz o lista de reservas).

  - Se muestra mensaje de confirmación o alerta “Cita creada exitosamente”.

- Evidencia:

  - Adjuntada como video.

F-07: Intentar doble reserva en mismo slot → el sistema lo impide y sugiere alternativas.

- Objetivo:Comprobar que el sistema detecte conflictos de horario y no permite dos reservas en el mismo slot (fecha y hora), no mostrando las citas anteriores.

- Precondiciones:

  - Al menos una cita creada previamente en una fecha y hora determinadas.

  - Usuario autenticado con permisos para crear citas.

- Pasos:

  - Intentar registrar una nueva cita con el mismo vehículo, fecha y hora ya ocupados.

  - Verificar si aparece en las opciones de reserva.

- Resultado esperado:

  - El sistema no permite la doble reserva.

  - No se muestran las horas agendadas.

  - La cita duplicada no se guarda en la base de datos.

- Resultado obtenido:

  - El sistema no permite la doble reserva.

  - No se muestran las horas agendadas.

  - La cita duplicada no se guarda en la base de datos.

- Evidencia:

  - Adjuntada como video.

Módulo: Ordenes de trabajo (OT)

F-08: Crear OT vinculada a un camión y una cita.

- Objetivo: Verificar que el sistema permite crear correctamente una Orden de Trabajo (OT) asociada a un camión registrado y, cuando corresponde, a una cita previamente agendada.

- Precondiciones:

  - Usuario autenticado con rol autorizado (por ejemplo, Jefe de Taller, guardia y Recepcionista).

  - El camión y la cita están previamente registrados en la base de datos.

  - Acceso habilitado al módulo de Órdenes de Trabajo.

- Pasos:

  - Generar la entrada con el rol de guardia

  - Seleccionar el camión buscador.

  - Ingresar los datos requeridos (patente, foto y hora de ingreso.).

  - Generar la entrada del vehículo.

  - Con el rol de recepcionista, generar el ingreso al taller y crear la OT.

  - Finalmente con el rol de jefe de taller, verificar la OT.

- Resultado esperado:

  - La OT se registra correctamente en la base de datos.

  - Se muestra mensaje de confirmación (“Orden creada exitosamente”).

  - La OT aparece visible en el listado general con estado inicial “Pendiente”.

- Resultado obtenido:

  - La OT no se registra correctamente en la base de datos. CORREGIDO

  - Se muestra mensaje de confirmación (“Orden creada exitosamente”).

  - La OT aparece visible en el listado general con estado inicial “Pendiente”.

- Evidencia:

  - Adjuntada como video.

F-9: Cambiar estado pendiente → en proceso → finalizado cumpliendo reglas.

- Objetivo: Comprobar que la OT permita cambiar su estado siguiendo el flujo establecido (pendiente → en proceso → finalizado) y que el sistema aplique las restricciones correspondientes.

- Precondiciones:

  - OT existente en estado “Pendiente”.

  - Usuario autenticado con rol que tenga permisos para actualizar estados (por ejemplo, Jefe de Taller y Mecánico).

- Pasos:

  - Abrir una OT en estado “Pendiente”.

  - Con un mecánico, iniciar su trabajo, esto cambiará su estado a “En proceso”.

  - Finalizar hará que cambie a “Finalizada mecánico”.

  - Finalmente con jefe de taller, cerrar la OT

- Resultado esperado:

  - El sistema permite los cambios válidos en orden secuencial.

  - No permite saltos de estado no válidos (por ejemplo, directo de “Pendiente” a “Finalizado”).

  - Cada cambio muestra un mensaje de confirmación (“Estado actualizado correctamente”).

- Resultado obtenido:

  - El sistema permite los cambios válidos en orden secuencial.

  - No permite saltos de estado no válidos (por ejemplo, directo de “Pendiente” a “Finalizado”).

  - Cada cambio muestra un mensaje de confirmación (“Estado actualizado correctamente”).

- Evidencia:

  - Adjuntada como video.

F-10: Intentar editar OT finalizada → solo lectura.

- Objetivo: Validar que una Orden de Trabajo con estado “Finalizado” no pueda ser modificada y se mantenga solo en modo de lectura.

- Precondiciones:

  - OT existente en estado “Finalizado”.

  - Usuario con permisos de edición de OT.

- Pasos:

  - Ingresar al módulo de Órdenes de Trabajo.

  - Abrir una OT con estado “Finalizado”.

  - Intentar editar campos del formulario.

  - Guardar los cambios.

- Resultado esperado:

  - Los campos no son editables o el sistema muestra mensaje de error (“No se puede editar una OT finalizada”).

  - No se guardan cambios en la base de datos.

- Resultado obtenido:

  - Los campos no son editables o el sistema muestra mensaje de error (“No se puede editar una OT finalizada”).

  - No se guardan cambios en la base de datos.

- Evidencia:

  - Adjuntada como video.

Módulo: Documentos

F-11: Subir documento válido (tipo/tamaño) y vincularlo (OT/vehículo).

- Objetivo: Verificar que el sistema permite subir un documento válido, que cumpla con las restricciones de tamaño, y que este documento quede correctamente asociado a una OT o vehículo.

- Precondiciones:

  - OT o vehículo existente en la base de datos.

  - Usuario autenticado con rol autorizado (por ejemplo, mecánico).

  - Tipos de archivo y tamaño máximo definidos en validaciones (por ejemplo: máx. 5MB, formatos PDF/JPG/PNG).

- Pasos:

  - Ingresar al detalle de la OT con mecánico.

  - subir una foto del vehículo.

  - Seleccionar un archivo válido desde el equipo.

  - Confirmar la carga.

  - Verificar que la foto aparezca en pantalla.

- Resultado esperado:

  - El documento se sube correctamente.

  - El archivo no se guarda en el storage (por ejemplo: storage/app/...). CORREGIDO

  - El registro queda asociado a la OT o vehículo correspondiente.

  - Se muestra mensaje de confirmación (“Documento cargado con éxito”).

- Evidencia:

  - Adjuntada como video.

F-12: Descargar documento sólo con permisos (URL protegida/controlador).

- Objetivo: Validar que los documentos solo puedan ser descargados por usuarios con permisos adecuados y que la URL se encuentre protegida mediante autenticación y políticas de autorización.

- Precondiciones:

  - Documento previamente cargado y asociado.

  - Ruta de descarga protegida (por middleware auth.).

  - Usuario con rol autorizado (por ejemplo, Administrador, Jefe, etc.).

  - Usuario NO autorizado para probar intento de acceso indebido.

- Pasos:

  - Iniciar sesión con un usuario autorizado.

  - Descargar el documento desde la interfaz.

  - Copiar la URL del archivo y probar acceder directamente desde otra ventana sin sesión.

  - Iniciar sesión con un usuario no autorizado e intentar descargarlo.

- Resultado esperado:

  - Usuario autorizado puede descargar el archivo correctamente.

  - Usuario no autorizado recibe:

    - error 403.

  - Acceso directo a la URL sin sesión no está permitido (protegido por controlador).

- Evidencia:

  - Adjuntada como video.

Módulo: Navegación-UX

F-13: Que los menús se adapten al rol.

- Objetivo: Verificar que el menú de navegación se ajuste automáticamente según el rol del usuario autenticado, mostrando solo las opciones permitidas.

- Precondiciones:

  - Usuarios creados con distintos roles (Mecánico y Recepcionista).

  - Sistema con middleware de autorización (Policies, Gates, o permisos via Spatie/Laratrust).

  - Sistema de menús basado en permisos.

- Pasos:

  - Iniciar sesión con cada uno de los roles disponibles.

  - Revisar el menú lateral y superior del sistema.

  - Comparar las opciones visibles para cada rol.

  - Intentar acceder a rutas no visibles mediante URL directa (complemento del F-04).

- Resultado esperado:

  - Cada rol ve solo las funcionalidades autorizadas para él.

  - Los menús cambian dinámicamente según el rol.

  - Las opciones ocultas no son accesibles ni visibles.

  - Interfaz limpia y sin elementos “rotos”.

- Resultado obtenido:

  - Cada rol ve solo las funcionalidades autorizadas para él.

  - Los menús cambian dinámicamente según el rol.

  - Las opciones ocultas no son accesibles ni visibles.

  - Interfaz limpia y sin elementos “rotos”.

- Evidencia:

  - Adjuntada como video.

F-14: Validaciones de formulario (cliente y servidor).

- Objetivo: Validar que todos los formularios del sistema cuenten con validaciones correctas tanto en el lado del cliente (frontend) como en el servidor (backend).

- Precondiciones:

  - Formularios del sistema activos: login,vehículos.

  - Validaciones implementadas en Laravel y en HTML/JavaScript.

- Pasos:

  - Acceder a un formulario.

  - Enviar el formulario vacío o con datos inválidos para verificar la validación del cliente.

  - Modificar valores.

  - Enviar el formulario y observar la validación del servidor.

- Resultado esperado:

  - El navegador detecta y alerta sobre campos incompletos (validación cliente).

  - El backend rechaza datos inválidos con mensajes claros.

  - No se permite enviar formularios con:

    - Campos requeridos vacíos.

    - Formatos incorrectos.

    - Valores fuera de rango.

    - Archivos no válidos.

  - El sistema no guarda ningún dato erróneo en la base.

- Resultado obtenido:

  - El navegador detecta y alerta sobre campos incompletos (validación cliente).

  - El backend rechaza datos inválidos con mensajes claros.

  - No se permite enviar formularios con:

    - Campos requeridos vacíos.

    - Formatos incorrectos.

    - Valores fuera de rango.

    - Archivos no válidos.

  - El sistema no guarda ningún dato erróneo en la base.

- Evencia:

  - Adjuntada como video.

F-15: Mensajes de error/éxito consistentes.

- Objetivo: Comprobar que todos los mensajes del sistema (errores, advertencias, éxitos) sigan un estilo consistente: mismos colores, misma ubicación, mismo tipo de alerta y un mensaje claro.

- Precondiciones:

  - Sistema operativo y modales o alertas mediante Blade/JS operativas.

  - Acciones que generen mensajes.

- Pasos:

  - Ejecutar acciones que generen mensajes de éxito (ej: crear un usuario).

  - Ejecutar acciones que generen errores (ej: enviar formulario vacío, completar campo).

  - Observar:

    - Ubicación del mensaje.

    - Color o estilo.

    - Claridad del texto.

    - Consistencia entre módulos.

- Resultado esperado:

  - Los mensajes mantienen estilo consistente (color verde para éxito, rojo para error, amarillo para advertencias).

  - Aparecen siempre en la misma zona de la pantalla.

  - Son claros, entendibles y específicos.

  - No se muestran mensajes genéricos tipo “Error desconocido”.

- Resultado obtenido:

  - Los mensajes mantienen estilo consistente (color verde para éxito, rojo para error, amarillo para advertencias).

  - Aparecen siempre en la misma zona de la pantalla.

  - Son claros, entendibles y específicos.

  - No se muestran mensajes genéricos tipo “Error desconocido”.

- Evidencia:

Requerimientos No Funcionales

Módulo: Rendimiento

### Caso RNF1 – Tiempo de respuesta < 5 segundos

Objetivo:Verificar que las operaciones críticas (ingreso de vehículo y consulta de OT) respondan en menos de 5 segundos.

Precondiciones:

- Servidor Laravel y base de datos activos.

- Datos de prueba cargados (vehículos y OT).

- Navegador abierto (Chrome/Edge)

Pasos:

- Medir el tiempo que tarda en cargar la pantalla de ingreso de vehículo desde que se hace clic hasta que queda visible.

- Medir el tiempo de respuesta al guardar un nuevo vehículo.

- Medir el tiempo de respuesta al consultar el listado de OT.

- Repetir las pruebas al menos 3 veces y promediar.

Resultado esperado:

- Todas las operaciones medidas responden en ≤ 5 segundos.

Resultado obtenido:

- Todas las operaciones medidas responden en promedio ≤ 3 segundos.

Evidencia:

### Caso RNF2 – Soporte de 20 usuarios concurrentes

Requisito:
 RNF2: El sistema debe soportar al menos 20 usuarios concurrentes.

Objetivo: Comprobar que el sistema funciona correctamente con al menos 20 usuarios conectados al mismo tiempo realizando operaciones básicas.

Precondiciones:

- Entorno de pruebas compartido.

- Acceso a 20 cuentas de usuario (o sesiones simultáneas desde varias pestañas/navegadores).

Pasos:

- Iniciar sesión desde varias máquinas o navegadores hasta alcanzar 20 sesiones activas.

- Realizar operaciones comunes en paralelo (consultar OT, ver agenda, crear registros de prueba).

- Observar si hay caídas, cuelgues o errores de servidor.

Resultado esperado:

- El sistema sigue respondiendo sin errores 500 ni caídas.

- Los tiempos de respuesta siguen siendo aceptables (no se vuelven excesivamente lentos).

Evidencia:

Módulo: Seguridad

## Caso RNF3 – Protección contra inyección SQL y validación de entradas

### Objetivo: Verificar que los datos ingresados por el usuario no permiten inyección SQL y que el sistema valida/sanitiza correctamente los parámetros antes de usarlos en consultas a la base de datos.

### Precondiciones

- El sistema está en ejecución (Laravel + MySQL funcionando).

- Existe al menos un formulario o endpoint que reciba datos (por ejemplo: búsqueda, filtro, creación de registros).

- Acceso a la base de datos para verificar que no se ejecutan consultas inesperadas

### Pasos a seguir

- Identificar un campo de entrada que se utilice en consultas (por ejemplo: campo de búsqueda, ID de registro en un formulario, parámetro en URL).

- En vez de un valor normal, ingresar un payload típico de SQL Injection, por ejemplo:

  - 1 OR 1=1

  - ' OR '1'='1

- Enviar el formulario o realizar la petición.

- Observar la respuesta del sistema:

  - No debe mostrar errores de SQL (mensajes crudos tipo “SQLSTATE…”)

  - No debe devolver más registros de los esperados.

### Resultado esperado

- El sistema rechaza o limpia los valores maliciosos.

- No se produce ningún error SQL visible al usuario.

- No se devuelven datos adicionales ni se ejecutan operaciones extrañas.

- Si hay validación, se muestra un mensaje de error estándar (por ejemplo: “El valor ingresado no es válido”).

Resultado obtenido

- El sistema rechaza o limpia los valores maliciosos.

- No se produce ningún error SQL visible al usuario.

- No se devuelven datos adicionales ni se ejecutan operaciones extrañas.

- Si hay validación, se muestra un mensaje de error estándar (por ejemplo: “El valor ingresado no es válido”).

Evidencia:

## Caso RNF4 – Protección de sesión y credenciales

### Objetivo: Comprobar que las contraseñas no se almacenan en texto plano y que la gestión de sesión (cookies y cierre de sesión) se realiza de forma segura.

### Precondiciones:

- Acceso a la base de datos (tabla users).

- Usuario registrado en el sistema.

- Navegador con herramientas de desarrollador disponibles (Chrome/Edge DevTools).

### Pasos a seguir:

Parte A – Contraseñas cifradas

- Ingresar a la base de datos y abrir la tabla donde se almacenan usuarios.

- Localizar el registro del usuario de prueba.

- Verificar el contenido de la columna password.

Parte B – Cookies de sesión seguras
 4. Iniciar sesión con el usuario de prueba.
 5. Abrir las herramientas de desarrollador del navegador → pestaña “Application” / “Almacenamiento”.
 6. Revisar la cookie de sesión (por ejemplo: laravel_session).
 7. Verificar que tenga marcados los flags:

- HttpOnly

- Secure (si el entorno usa HTTPS)

Parte C – Regeneración y cierre de sesión
 8. Iniciar sesión nuevamente y navegar por el sistema.
 9. Cerrar sesión desde la opción “Cerrar sesión / Logout”.
 10. Intentar volver atrás con el botón del navegador o acceder directamente a una ruta protegida (por ejemplo /dashboard).

### Evidencia:

Módulo: Usabilidad

### Caso RNF5 – Interfaz responsiva (PC, tablet, móvil)

Objetivo:Comprobar que la interfaz se adapta correctamente a distintos tamaños de pantalla.

Precondiciones:

- Aplicación accesible desde navegador.

- Herramientas de inspección del navegador (modo responsive).

Pasos:

- Abrir la aplicación en un navegador de escritorio (modo normal).

- Usar las herramientas de desarrollador para simular tablet y móvil.

- Revisar menú, formularios y tablas en cada vista.

Resultado esperado:

- No se rompe el diseño en móvil o tablet.

- Los menús son accesibles.

- Los formularios y tablas se ven completos o con scroll adecuado.

Resultado obtenido:

- No se rompe el diseño en móvil o tablet.

- Los menús son accesibles (hamburguesa, etc.).

- Los formularios y tablas se ven completos o con scroll adecuado.

Evidencia:

### Caso RNF6 – Mensajes claros y validación de datos obligatorios

Requisito:
 RNF6: Debe incluir mensajes de error claros y validación de datos obligatorios.

Objetivo:
 Verificar que el sistema muestra mensajes entendibles cuando falten datos o sean incorrectos.

Precondiciones:

- Formularios activos (ingreso de vehículo, OT, agenda, etc.).

Pasos:

- Intentar enviar un formulario dejando campos obligatorios vacíos.

- Ingresar datos en formato incorrecto (ej: texto donde va una fecha).

- Observar los mensajes mostrados.

Resultado esperado:

- El sistema marca los campos obligatorios

- Mensajes explican qué falta o qué está mal (“La fecha es obligatoria”, “Formato de correo inválido”).

Resultado obtenido:

- El sistema marca los campos obligatorios

- Mensajes explican qué falta o qué está mal (“La fecha es obligatoria”, “Formato de correo inválido”).

Evidencia:

Módulo: Disponibilidad

### Caso RNF7 – Disponibilidad en horario laboral

Objetivo: Comprobar que el sistema está disponible y operativo durante el horario definido.

Precondiciones:

- Servidor levantado en horario de pruebas.

Pasos:

- Acceder al sistema en distintos momentos del horario laboral.

- Verificar que responde sin caídas.

Resultado esperado:

- El sistema es accesible sin errores de conexión durante los horarios definidos.

Evidencia:

### Caso RNF8 – Mecanismos de respaldo diario

Objetivo: Verificar que exista un mecanismo de respaldo/restauración de la base de datos o información crítica.

Precondiciones:

- Algún mecanismo de backup (script, export manual diaria, etc.).

Pasos:

- Comprobar que existen respaldos diarios (archivos .sql u otros).

Resultado esperado:

- Se evidencia que los respaldos existen y se generan con frecuencia.

- En prueba de restauración, el sistema recupera los datos correctamente.

Evidencia:

Módulo: Restricciones técnicas

### Caso RNF9 – Tecnologías open source

Objetivo: Validar que las tecnologías utilizadas (framework, base de datos, etc.) sean open source.

Precondiciones:

- Proyecto configurado con Laravel y MySQL.

Pasos:

- Revisar el stack tecnológico del proyecto (Laravel, PHP, MySQL.).

- Confirmar que son herramientas open source.

Resultado esperado:

- El sistema utiliza tecnologías open source (Laravel, PHP, MySQL).

Resultado obtenido:

- El sistema utiliza tecnologías open source (Laravel, PHP, MySQL).

Evidencia:

### Caso RNF10 – Solo aplicación web (sin app móvil)

Objetivo:
Confirmar que el alcance técnico se limita a la aplicación web y no depende de una app móvil.

Precondiciones:

- Proyecto desplegado únicamente como sitio web.

Pasos:

- Revisar los componentes del proyecto.

- Confirmar que no exista app móvil nativa ni dependencias obligatorias de esta.

Resultado esperado:

- El sistema funciona completamente como aplicación web.

- No requiere app móvil para operar.

Resultado obtenido:

- El sistema funciona completamente como aplicación web.

- No requiere app móvil para operar.

Evidencia: