Plan de Pruebas

[Proyecto La flota Pepsiman]

Fecha:[28/11/2025]

Integrantes: Benjamin Riquelme

Miguel Fazio

Índice

Información del proyecto	1

Descripción	2

Alcance de las pruebas	3

En alcance:	3

Fuera de alcance:	3

Elementos de prueba	4

Autenticación/Autorización:	4

Agenda de horas:	4

Órdenes de trabajo (OT):	4

Servicios y repuestos:	4

Documentos:	4

Reportes:	4

Base de datos:	4

UI/UX básica	5

Pruebas Funcionales	6

Autenticación y roles	6

Agenda	6

Órdenes de trabajo (OT) y estados	6

Servicios y repuestos	6

Documentos	6

Reportes	6

Navegación-UX	7

Riesgos	8

Requerimientos de prueba	9

# Información del proyecto

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09/09/2025 |  | Benjamin Riquelme |

Información del Proyecto

| Organización | La Flota Pepsi |
| --- | --- |
| Sección | 003D |
| Proyecto (Nombre) | La flota de pepsiman |
| Fecha de Inicio | 12/09/2025 |
| Fecha de Término | 28/11/2025 |
| Patrocinador principal | Duoc uc |
| Docente | Fabian Alvarez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.574.870-7 | Benjamin Riquelme | ben.riquelme@duocuc.cl |
| 19.846.398-1 | Miguel Fazio | mi.fazio@duocuc.cl |

## Descripción

El sistema La Flota Pepsiman es una plataforma web desarrollada en Laravel con base de datos MySQL, cuyo propósito es digitalizar y optimizar la gestión de mantenimiento de los camiones de Pepsi, centralizando procesos que antes se realizaban de forma manual mediante planillas y comunicación informal.

El sistema busca mejorar la organización operativa del taller, facilitando el control de órdenes de trabajo, la asignación de citas de mantenimiento, la trazabilidad de reparaciones y el registro de repuestos y servicios utilizados. Además, promueve la transparencia y comunicación entre los distintos actores del taller como jefes, mecánicos, choferes y administradores mediante una interfaz unificada.

Características clave del sistema

- Gestión de usuarios y roles: Permite administrar los perfiles del sistema (administrador, jefe de taller, mecánico, chofer, recepcionista, entre otros), estableciendo niveles de acceso diferenciados según las funciones de cada rol.

- Agendamiento de mantenciones: El chofer puede solicitar y agendar una hora de mantención para su vehículo de manera digital, mientras el jefe de taller administra las disponibilidades del calendario.

- Gestión de órdenes de trabajo (OT): Los mecánicos y jefes pueden crear, actualizar y cerrar órdenes de trabajo, registrando el estado de cada vehículo y las tareas ejecutadas.

- Gestión documental: Los usuarios autorizados pueden subir, descargar y consultar documentos asociados.

- Seguridad y trazabilidad: El sistema incorpora autenticación con credenciales seguras, validación de roles, registros de auditoría y control de accesos, garantizando la integridad y confidencialidad de la información.

- Escalabilidad y modularidad: Su arquitectura modular (frontend – backend – base de datos) permite ampliar funcionalidades o integrar nuevos módulos en fases futuras (por ejemplo, reportes automáticos o conexión con GPS).

## Alcance de las pruebas

### En alcance:

- Aplicación web Laravel montada en servidor local.

- API interna (rutas web/API usadas por las vistas).

- Base de datos MySQL (integridad, constraints, migraciones).

- Gestión de archivos (storage/app, media vinculada a OT/vehículos).

- Roles y permisos (Administrador, Jefe de taller, Mecánico, Chofer/Cliente, Recepción).

- Navegadores de referencia: Chrome y Edge actuales (desktop).

- Entornos: DEV/QA (con datos ficticios).

### Fuera de alcance:

- Integración con correo/notificaciones externas.

- Integraciones GPS u otros sistemas corporativos.

- Pruebas en navegadores legacy (IE) o móviles antiguos.

- Pruebas de carga a gran escala (se planifican en fase posterior).

## Elementos de prueba

### Autenticación/Autorización:

- Descripción: Login, cierre de sesión, Policies/Gates, middleware CSRF/Throttle.

- Criterios de aceptación: Acceso por rol correcto, bloqueo ante múltiples intentos fallidos, tokens válidos, CSRF activo.

### Agenda de horas:

- Descripción: Calendario, disponibilidad, creación/edición/cancelación de citas.

- Criterios de aceptación: No hay doble reserva, validaciones, confirmación visible.

### Órdenes de trabajo (OT):

- Descripción: Crear/editar/cerrar OT, estados (pendiente/en proceso/finalizado).

- Criterios de aceptación: Reglas de transición, OT cerrada no editable, auditoría de cambios.

### Documentos:

- Descripción: Subir/descargar/consultar archivos vinculados.

- Criterios de aceptación: Validación de tipo/tamaño, acceso sólo autorizado, descarga controlada.

### Base de datos:

- Descripción: Migraciones, claves foráneas, índices claves.

- Criterios de aceptación: Integridad referencial, performance básica de consultas.

### UI/UX básica

- Descripción: Navegación, formularios, mensajes de error.

- Criterios de aceptación: Flujo sin callejones, mensajes claros, accesos visibles por rol.

## Pruebas Funcionales

### Autenticación y roles

- F-01: Login válido/ inválido (credenciales correctas/incorrectas).

- F-02: Bloqueo temporal tras N intentos fallidos (throttle).

- F-03: Accesos por rol (Administrador/Jefe/Mecánico/Chofer) — sólo ve lo permitido.

- F-04: Acceso directo por URL a recursos de otro rol → 403 / redirección.

- F-05: Cierre de sesión elimina sesión y tokens.

### Agenda

- F-06: Crear cita con fecha/hora/camión válidos → se registra y aparece en agenda.

- F-07: Intentar doble reserva en mismo slot → el sistema lo impide y sugiere alternativas.

### Órdenes de trabajo (OT) y estados

- F-08: Crear OT vinculada a un camión y una cita.

- F-9: Cambiar estado pendiente → en proceso → finalizado cumpliendo reglas.

- F-10: Intentar editar OT finalizada → Cerrado.

### Documentos

- F-11: Subir documento válido (tipo/tamaño) y vincularlo (OT/vehículo).

- F-12: Descargar documento sólo con permisos (URL protegida/controlador).

### Navegación-UX

- F-13: Que los menús se adapten al rol.

- F-14: Validaciones de formulario (cliente y servidor).

- F-15: Mensajes de error/éxito consistentes.

## Riesgos

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| IDOR / salto de permisos (acceso a OT ajena por ID) | Alto | Medio | Policies/Gates por recurso, tests F-04, revisar logs. |
| Doble reserva en agenda | Medio | Medio | Regla de unicidad por slot, test F-07, transacciones. |
| CSRF o XSS en formularios | Alto | Bajo/Medio | Middleware CSRF, escape de salida, validación server-side. |
| Subida de archivos peligrosos | Alto | Medio | Validar mimes/magic-bytes, guardar fuera de public, descarga por controlador. |
| Edición de OT finalizada | Medio | Bajo | Reglas de estado, tests F-11. |
| Credenciales/secretos en repo | Alto | Bajo | .env fuera de control de versiones, Gitleaks en CI. |
| BD expuesta (puerto 3306) | Alto | Bajo | Red privada, SG/Firewall y verificación en despliegue. |
| Falta de backup/restore | Alto | Bajo | Cron de backups y prueba de restauración antes de PROD |

# Requisitos Funcionales

1.1 Gestión de usuarios y roles

- RF1: El sistema debe permitir autenticación mediante usuario y contraseña.

- RF2: El sistema debe permitir al administrador la asignación de perfiles diferenciados  (Recepcionista, Guardia, Mecánico, Jefe de taller, Asistente de repuestos, Supervisor, Coordinador de zona, Encargado de llaves, Administrador).

- RF3: Cada rol debe acceder solo a sus funciones correspondientes

1.2 Ingreso y recepción de vehículos

- RF4: El sistema debe registrar la patente de los vehículos que ingresan.

- RF5: El sistema debe permitir al guardia controlar el ingreso y la salida de vehículos.

- RF6: El sistema debe permitir adjuntar fotos y documentos al momento del ingreso.

- RF7: El sistema debe generar automáticamente una orden de trabajo (OT) al registrar un vehículo.

1.3 Operación de taller

- RF8: El sistema debe permitir al jefe de taller asignar mecánicos a las OT.

- RF9: El sistema debe permitir a los mecánicos registrar avances, tiempos y pausas.

- RF10:  El sistema debe permitir al jefe de taller aprobar el cierre de una OT tras control de calidad mediante un checklist.

#### 1.6 Administración y documentación

- RF11: El sistema debe permitir al encargado de llaves registrar entregas y devoluciones por patente.

- RF12: El sistema debe permitir al administrador gestionar los documentos de los vehículos.

- RF13: El sistema debe registrar bitácoras de auditoría con las acciones realizadas por los usuarios.

Requisitos No Funcionales

#### 2.1 Rendimiento

- RNF1: Las operaciones comunes (ingreso de vehículo, consulta de OT) deben responder en menos de 5 segundos.

- RNF2: El sistema debe soportar al menos 20 usuarios concurrentes.

#### 2.2 Seguridad

- RNF3: Protección contra inyección SQL y validación de entradas.

- RNF4: Protección de sesión y credenciales.

#### 2.3 Usabilidad

- RNF5: La interfaz debe ser responsiva y usable desde PC, tablets y móviles.

- RNF6: Debe incluir mensajes de error claros y validación de datos obligatorios.

#### 2.4 Disponibilidad

- RNF7: El sistema debe estar disponible en horario laboral (Lunes a Sábado).

- RNF8: Debe contar con mecanismos de recuperación ante fallos menores (respaldos diarios).

#### 3.5 Restricciones técnicas

- RNF9: El sistema se desarrollará con tecnologías open source.

- RNF10: Se implementará únicamente como aplicación web (no incluye app móvil).